UMOWA nr ………

Zawarta w dniu …………………………… w Nowym Sączu, pomiędzy :

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową

z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz,  ul. Staszica 1,

posiadającą  REGON: 491861240, NIP:  734-255-98-20,

reprezentowaną przez:

……………………………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………….

z siedzibą: ……………………………………………………..

posiadającym: NIP: ………………………, REGON: ……………………………………,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

    - utwardzenie powierzchni gruntu części działki ew. 56/2 obr 76  w Nowym Sączu.

    - Rozbiórka istniejącego ogrodzenia na działce nr 56/2 w obr 76 w Nowym Sączu.

    - Wykonanie ogrodzenia działek ew. nr 54/1 i 56/2 obr 76  w Nowym Sączu od strony                        ul. Staszica i ul. Jagiellońskiej.

    - Wykonanie drogi pożarowej ze zjazdem indywidualnym  z  ul. Staszica  do działki ew. nr 54/1 w obr. 76 w Nowym Sączu – UWAGA:  nie dotyczy całego wynikającego z projektu budowlanego, zakresu robót – z wyłączeniem:

- Wykonania zabezpieczenia kabli energetycznych nN,

- Przeniesienia lampy oświetlenia ulicznego

    - Rozbiórka istniejącego ogrodzenia na działce nr 72/4 w obr. 88,

    - Wykonanie ogrodzenia działki ew. nr 72/4 oraz fragmentu działki ew. nr 72/3 w obr. 88  od strony Al. Wolności .

    - Wykonanie utwardzenia powierzchni gruntu części działki ew. nr 72/4 w obr. 88   przy ul. Al. Wolności w Nowym Sączu.

    - Przekazanie Zamawiającemu po 20 szt. pilotów do każdej z automatycznych bram ogrodzeniowych.

- Na przedmiot umowy składa się zakres robót wyszczególniony w :

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszej umowy)

- załączniku do zgłoszenia z dnia 1 czerwca 2011 r., znak : WPP.6743.A.255.2011 (załącznik nr 2 do niniejszej umowy),

- projekcie budowlanym zjazdu indywidualnego z ulicy Staszica do działki ew. nr  54/1 w obr. 76 w Nowym Sączu, zatwierdzonym decyzją Urzędu Miasta Nowego  Sącza nr 270/11 z dnia 30 maja 2011 r. (z wyłączeniem wykonania zabezpieczenia kabli energetycznych nN i przeniesienia lampy oświetlenia ulicznego) (załącznik nr 3 do niniejszej umowy),

- załączniku do zgłoszenia z dnia 1 czerwca 2011 r., znak : WPP.6743.A.254.2011 (załącznik nr 4 do niniejszej umowy)

- kosztorysie ofertowym (załącznik nr 5 do niniejszej umowy).

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie (na własny koszt i własnym staraniem) decyzji Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu na zajęcie pasa drogowego ul. Staszica i w razie potrzeby Al. Wolności.

- Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie wykonanie zjazdu w uzgodnieniu z Urzędem Miasta Nowy Sącz, w zakresie istniejących elementów uzbrojenia terenu (sieci nN i przeniesienia lampy) oraz porozumieniem w sprawie likwidacji kolizji pomiędzy siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku Enion SA Oddział w Krakowie a projektowaną budową zjazdu indywidualnego z ul. Staszica do dz. Nr 54/1 w Nowym Sączu stanowiącym załącznik nr 6 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zutylizować pozyskany z rozbiórki ogrodzeń złom a uzyskane środki finansowe wpłacić do kasy Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, dokumentacją techniczną oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac według przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową i niezmienną z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 7 niniejszej umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz stanowiący specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierający między innymi istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

- Dokumenty zawierające specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowią integralną część umowy.

- Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Symbol CPV przedmiotu umowy:

- Główny przedmiot:

45000000-7 (Roboty budowlane);

- Przedmioty dodatkowe:

45233250-6 (Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg)

45342000-6  (Wznoszenie ogrodzeń)

45111100-9  (Roboty w zakresie burzenia)

45421148-3 (Instalowanie bram)

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót ustala się: od dnia zawarcia umowy.

- Termin zakończenia robót ustala się:  do 45 dni od podpisania umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy – co będzie możliwe w przypadku konieczności wstrzymania wykonywania całości lub części robót na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy, takich, jak:

- Przyczyny techniczne spowodowane koniecznością usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co uniemożliwiać będzie terminową realizację robót;

- Przyczyny organizacyjne, tj. brak należytego dostępu do terenu budowy;

- Ujawnienie się trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wad w dokumentacji projektowej powodujących konieczność wprowadzenia do przedmiotu zamówienia i do dokumentacji projektowej zmian. Podstawą dokonania zmian określonych w pkt. 3 będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy (Dzienniku Budowy), przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawującego nadzór autorski wystąpienia okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez zamawiającego, a nadto stosownie podpisane aneksy do umowy.

- Wystąpienie siły wyższej.

- Podstawą dokonania zmian określonych w ust. 3 będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy (Dzienniku Budowy) przez Inspektora Nadzoru wystąpienia okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego, a nadto stosownie podpisane aneksy do umowy.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy place budowy w dniu zawarcia umowy.

- Teren budowy jest położony w Nowym Sączu, przy ul. Staszica 1 i Al. Wolności 40  – szczegółowy opis terenu budowy zawiera dokumentacja projektowa.

§ 4

- Wszystkie materiały zabezpiecza Wykonawca.

- Materiały, o których mowa ust.1 muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy - prawo budowlane, oraz dokumentacji technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w I gatunku oraz posiadać dla nich wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 5

- Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko (zarówno na placu budowy oraz poza nim) oraz ograniczać szkody oraz uciążliwości dla ludzi i własności wynikające z zanieczyszczeń, hałasu oraz innych skutków prowadzonych przez niego działań oraz będzie przestrzegał przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst. jedn. z 2009r. Dz. U.  nr 151 poz. 1220 z późn. zm.).

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie dostaw energii, wody i innych usług, których może potrzebować. Wykonawca, na własny koszt dokona niezbędnych uzgodnień w zakresie: poboru wody, dostawy energii na plac budowy. W razie konieczności Wykonawca także na własny koszt i ryzyko dostarczy aparaturę konieczną do korzystania z tych usług i do pomiaru zużytych ilości.

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony p. pożarowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat prowadzonych robót lub przez personel Wykonawcy i Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć teren budowy, dostarczyć i zainstalować oraz utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające /ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót/.

- Wykonawca wykona roboty zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie na bieżąco usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający lub osoba przez niego wskazana realizował będzie dostawy lub roboty budowlane niebędące przedmiotem niniejszej umowy – na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia terenu robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną  budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wykona inwentaryzację powykonawczą.

- Wykonawca zobowiązuje się  na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie robót budowlanych, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do  wystawienia świadectwa usunięcia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialność  na zasadach ogólnych  za wszelkie wynikłe szkody.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu robót i samych robót  z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami  losowymi  oraz od odpowiedzialności  cywilnej w okresie obowiązywania umowy oraz w czasie usuwania wad.

- Wykonawca obowiązany jest przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawić polisę  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone  przy prowadzeniu  działalności gospodarczej obejmującą cały okres realizacji zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej (sposób wyliczenia ceny oferty) stanowiący załącznik nr 5  do umowy.

- Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek elementu budynku, sieci lub linii przewodów, ich części bądź innych urządzeń w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 6 umowy. W przypadku, gdy stanie się to z winy Zamawiającego lub osób przez niego uprawnionych do przebywania na placu budowy, naprawa następuje na koszt Zamawiającego.

- Wykonawca prowadzić będzie prace budowlane w sposób umożliwiający bieżącą eksploatację budynków: Rektoratu i Biblioteki.

§ 6

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszej umowy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą :

Netto ............................................... PLN

/słownie złotych ………….…………………………………………………………………………………………………………….

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………/

Plus podatek VAT ......... % tj. ............................................... PLN

/słownie złotych …….………………………………………………………………………………………………………………….

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………/

Co daje razem brutto  ............................................... PLN

/słownie złotych ………………………….………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………/

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje wszystkie obowiązki, niezbędne do realizacji robót ujętych w dokumentacji projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Cena ta zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych, a niezbędne do wykonania zadania tj. podatek VAT, ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcza, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza  budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itp.), koszty niezbędnych badań opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót, koszty ewentualnego zabezpieczenia wykonywanych robót  w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych, koszty doprowadzenia  miejsca i terenu robót budowlano-montażowych  do stanu sprzed rozpoczęcia robót, koszty zapewnienia bezpiecznego dojścia do budynków oraz do funkcjonujących na terenie placu budowy instytucji, koszty utrzymania ciągów komunikacyjnych w należytym stanie technicznym w trakcie budowy. W cenie ofertowej należy uwzględnić  koszty ewentualnego rozruchu, jeżeli takie wystąpią, obsługi geodezyjnej, wykonania dokumentacji powykonawczej, uzyskania decyzji MZD w Nowym Sączu na zajecie pasa drogowego i opłat za zajęcie pasa drogowego,  niezbędnych  do zachowania gwarancji serwisów gwarancyjnych, koszty usunięcia ewentualnych usterek  w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii, przewodów, koszt wykonania projektu organizacji ruchu i opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wszelkie inne nie wymienione z nazwy  a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne do końca realizacji robót z zastrzeżeniami – wyjątkami określonymi w § 7 niniejszej umowy.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym pod nr NIP : 734-25-59-820.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym pod nr NIP : ……………………….

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie ewentualne opusty.

§ 7

- Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe może ulec:

a) obniżeniu w następujących przypadkach:

- Zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego robót,

- Zastosowania tańszej technologii niż przewidziana w dokumentacji projektowej, co uregulowane będzie stosownym aneksem do umowy,

b)	zmianie w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT.

- W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, podstawą do wyliczenia kwoty obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego będzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robót.

- Rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT.

- Podstawę sporządzenia faktur VAT stanowić będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego prawidłowo - pod względem merytorycznym i rachunkowym – wystawione faktury VAT w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Należność Wykonawcy płacona będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze.

- Termin realizacji faktur przez Zamawiającego wynosi do 30 dni od daty jej złożenia Zamawiającemu.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

1.	Strony postanawiają, że odbiór pełnego zakresu rzeczowego objętego przedmiotem umowy nastąpi jednorazowo.

2.	Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty za roboty wykonane niezadowalająco pod względem jakościowym i niezgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 9

- Zamawiający powołał Inspektora Nadzoru, zwanego dalej „Inspektorem”, który działa jako inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie:

  - …………………………………………………….…..

- Ilekroć w umowie mowa jest o Zamawiającym należy przez to rozumieć także Inspektora. W razie wątpliwości Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienia.

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem budowlanym”.

§ 10

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie (osobach): ………….......…………………………

- Kierownik budowy legitymuje się uprawnieniami budowlanymi nr: ……………...……………….…….

§ 11

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. Termin rękojmi na wszystkie roboty budowlane i montażowe wynosi ….. lat licząc od  daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca na przedmiotowe roboty (budowlane i montażowe) oraz użyte materiały i urządzenia udziela ……… - letniej gwarancji jakości i zapewnia w tym czasie serwis gwarancyjny.

- Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego.

- Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu ich stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 5 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole,  Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi lub gwarancji – na koszt Wykonawcy.

- W związku z upływem okresu rękojmi lub gwarancji – Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór nie później niż ostatniego dnia okresu trwania rękojmi lub gwarancji, oraz protokolarny termin na usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.

§ 12

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

-	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25% wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

-	za zwłokę w przekazaniu terenu robót budowlanych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 3 niniejszej umowy,

-	za nieterminowe płacenie faktur w wysokości odsetek określonych ustawowo    od wartości brutto danej faktury.

2.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

3.	Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych.

§ 13

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy.

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru.

3.  Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia stwierdzonych w protokole odbioru wad i wykonania niezbędnych uzupełnień.

4.  Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 36 miesięcznej  pisemnej gwarancji jakości.

§ 14

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy, w zakresie określonym w § 3 ust. 5 oraz, gdy w trakcie realizacji:

- Zamawiający zawiera umowę o zamówienie, którego wykonanie będzie niezbędne dla wykonania przedmiotowej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy,

- powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie przedmiotu umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy,

- wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego),

- wystąpi ustawowa zmiana podatku VAT.

- Okoliczność wymienione w ust. 3 będą podstawą ewentualnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, stosownie do art. 144 ustawy.

§ 15

  - Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, a to Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Wykonawcy jednak nie wolno , bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego  ujawnić treści niniejszej umowy lub informacji  dostarczonej przez Zamawiającego, co do której informacji Zamawiający zastrzegł  zachowanie poufności.

  - Wykonawca zobowiązuje się, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie będzie wykorzystywał dokumentów lub informacji, co do których Zamawiający zastrzegł obowiązek zachowania poufności, w innych celach niż wykonanie niniejszej umowy.

  - Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy będzie uznane w świetle polskiego prawa za nieważne lub niewykonalne z jakichkolwiek przyczyn, wówczas nieważność lub niewykonalność takiego postanowienia nie wpływa na pozostałe postanowienia obowiązujące dla Stron.

  - Wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy muszą będą sporządzone w języku polskim.

§ 16

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,  po 2 dla każdej ze stron.

- Wykaz załączników do umowy:

- Załącznik nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  (z załącznikami);

- Załącznik nr 2 – załącznik do zgłoszenia z dnia 1 czerwca 2011 r., znak : WPP.6743.A.255.2011;

- Załącznik nr 3 – projekt budowlany zjazdu indywidualnego z ulicy Staszica do działki ew. nr  54/1 w obr. 76 w Nowym Sączu;

- Załącznik nr 4 – załącznik do zgłoszenia z dnia 1 czerwca 2011 r., znak : WPP.6743.A.254.2011;

- Załącznik nr  5 – Szczegółowy  sposób wyliczenia ceny oferty  sporządzony przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę  (kosztorys sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej);

- Załącznik nr  6 – Porozumienie z ENION SA

- Załącznik nr 7  - Oferta Wykonawcy;

- Załącznik nr 8 – Ewentualna umowa o wspólne wykonanie zamówienia;

Wykonawca  :                            	Zamawiający  :