# Załącznik nr 2 do SIWZ ZP. 382-28/2010

# UMOWA   NR …………

(projekt)

Zawarta w dniu ……………….. 2010 roku, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową z siedzibą 33-300 Nowy Sącz,  ul. Staszica 1, posiadającą NIP : 734-255-98-20, reprezentowaną przez: inż. Zbigniewa Zielińskiego – Kanclerza, zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym”:

a

…………………………………………………………………………............................................................................................, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści :

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) -

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

- częściowy remont nawierzchni drogowej dojazdu do budynku Instytutu    Pedagogicznego Zamawiającego przy ul. Chruślickiej 6 w Nowym Sączu – kod CPV : 45233142-6

- remont pokrycia dachowego budynku Instytutu Pedagogicznego Zamawiającego przy ul. Chruślickiej 6 w Nowym Sączu - kod CPV : 45261910-6

obejmujące wykonanie zakresu zgodnie z „ofertą ”.

- Na przedmiot umowy składa się zakres robót wyszczególniony w:

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszej umowy).

- przedmiarach robót (załącznik nr 2 do niniejszej umowy).

- specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót ( załącznik  nr 3 do niniejszej umowy).

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót ustala się do dnia 15 września 2010 roku.

- Wymagane ze względów eksploatacyjnych terminy zakończenia zamówienia publicznego :

- częściowy remont nawierzchni drogowej dojazdu do budynku Instytutu    Pedagogicznego Zamawiającego przy ul. Chruślickiej 6 w Nowym Sączu – do 27 sierpnia 2010 r.

- remont pokrycia dachowego budynku Instytutu Pedagogicznego Zamawiającego przy ul. Chruślickiej 6 w Nowym Sączu – do 15 września 2010 r.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy czym zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I.

- Materiały, o których mowa ust.1 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych              w art. 10 ustawy - prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku - o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92/04 – poz. 881, z późn. zm.) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych                     z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

- Badania, o których mowa w pkt. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz miejscem jego wykonania oraz, że zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie która jest ceną ryczałtową i niezmienną.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót.

- Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt, strzec mienia znajdującego się na terenie wykonywanych robót, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminach ustalonych na odbiór robót.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji jakiejkolwiek instalacji bądź innych urządzeń – naprawienie szkód następuje w ramach ustalonego w § 6 umowy wynagrodzenia.

- Wykonawca prowadzić będzie prace budowlane w sposób umożliwiający bieżącą eksploatację budynku Instytutu Pedagogicznego.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Zamawiający lub osoba przez niego wskazana realizował będzie dostawy lub wykonywał roboty budowlane nie będące przedmiotem niniejszej umowy - na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia terenu robót

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał budynki i ich otoczenie  w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia terenu robót i samych robót  z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami  losowymi  oraz od odpowiedzialności  cywilnej w okresie obowiązywania umowy oraz w czasie usuwania wad.

- Wykonawca obowiązany jest przed podpisaniem niniejszej umowy  przedstawić polisę  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone  przy prowadzeniu  działalności gospodarczej.

§ 6

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. Oferta Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy stanowią załącznik nr 4 do umowy.

- Zgodnie z treścią oferty wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi: …………………………………………………………………………………brutto                       ( słownie złotych:………………………………………………………………………….)

W tym podatek VAT:……%. tj………………………. ( słownie złotych: ………………..)

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtu, niezmiennego do czasu zakończenia wykonywania robót budowlanych.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, w tym również wszystkie koszty związane z realizacja zadania, a nie wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym w szczególności: ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy,koszty zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynku szkoły, koszty zabezpieczenia wykonanych robót w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych, koszty niezbędnych badań opinii, uzyskania protokołów technicznych, wymaganych podczas odbioru końcowego robót oraz koszty doprowadzenia miejsca i terenu robót remontowo – budowlanych do stanu  sprzed rozpoczęcia robót, koszty usunięcia ewentualnych usterek a także wszelkich innych robót w okresie gwarancyjnym, podatek VAT itp.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym pod nr NIP : 734-25-59-820 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym pod nr NIP : ……………………….

§ 7

- Rozliczenie należności za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Podstawę sporządzenia faktury VAT stanowić będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawioną pod względem merytorycznym i rachunkowym fakturę VAT w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Należność Wykonawcy płacona będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Termin realizacji faktury wynosi do 21 dni od daty jej złożenia.

- Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

§ 8

- Strony postanawiają, że odbiór pełnego zakresu rzeczowego objętego przedmiotem umowy nastąpi jednorazowo.

- Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty za roboty wykonane niezadowalająco pod względem jakościowym i niezgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania      i odbioru robót.

§ 9

Osobą odpowiedzialna za realizację przedmiotu niniejszej umowy ze strony Wykonawcy będzie :  …………………………………………………………………………

§ 10

# Do koordynowania wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie : mgr inż. Henryka Firleja.

§ 11

- Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem przynależnej ustawowo rękojmi.

- Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, jako załącznik do protokołu odbioru końcowego robót, w dacie odbioru końcowego robót.

- Zamawiający wyznaczy pogwarancyjny odbiór robót po upływie ustalonego terminu gwarancji, jakości.

§ 12

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru w wysokości 2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

-	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25% wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu robót budowlanych w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki od terminu określonego  w § 3 niniejszej umowy,

- za nieterminowe płacenie faktur w wysokości odsetek określonych ustawowo od wartości brutto faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych strat.

- Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych oraz do potrącenia kar wzajemnie naliczonych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych                                    z wynagrodzenia umownego.

§ 13

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót objętych niniejszą umową.

- Odbiór końcowy:

2.1. Postanowienia ogólne:

a) Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po  sprawdzeniu jego należytego wykonania.

b)	Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwo i posiadający zgodnie z art.18  ust.1 Prawa Budowlanego stosowne kwalifikacje zawodowe.

c)	W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć: kierownik budowy, Inspektor, a także przedstawiciele użytkownika oraz jednostek, których udział nakazują odpowiednie przepisy.

d)	odbiór końcowy przeprowadzony jest komisyjnie przy udziale Inspektora, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i użytkownika, jeśli nie jest to Zamawiający oraz w obecności wykonawcy.

2.2. Zasady określające rozpoczęcie czynności odbiorowych:

- Wykonawca przed odbiorem końcowym przeprowadzi wszelkie próby i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem budowlanym.

- Wykonawca zgłasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zakończenie robót i gotowości do odbioru.

- warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru jest ich zakończenie i potwierdzenie przez Inspektora skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- protokołów badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, (protokołów technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających zanikowi i zakryciu,   wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym  niezbędnych  świadectw kontroli jakości, dokumentacji rozruchowej),

- oświadczenia kierownika budowy zgodnie z  Prawem budowlanym.

- dokumentu gwarancyjnego.

- w ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru  końcowego, Zamawiający (Inspektor) dokonuje potwierdzenia jego zasadności, uwzględniając spełnienie warunków podanych w pkt. c) i ustala datę niezwłocznego rozpoczęcia czynności odbiorowych o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie.

3.3. Tryb przeprowadzenia czynności odbiorowych :

- Czas trwania czynności odbioru nie może być dłuższy niż 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

- Zamawiający może powziąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone:

- że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób,

- wystąpienie wad nadających się do usunięcia.

- Po usunięciu przyczyn odmowy odbioru, Wykonawca podejmie czynności określone w pkt. 2.2

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora) o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Jeżeli Zamawiający - mimo osiągnięcia potwierdzonej przez niego gotowości odbiorowej w trybie pkt. 2.2.c - nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 2.3.a i nie zaszły okoliczności odmowy odbioru, określone w pkt. 2.3.b - Wykonawca może ustalić  protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania zapłaty.

- Odbiór ostateczny (po okresie gwarancji) jest dokonywany przez zamawiającego przy udziale użytkownika i wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji oraz usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 14

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej i w zakresie określonym w ofercie.

- Wykonawca nie może podpisać umowy z innymi podwykonawcami niż wymienionymi w ofercie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników.

- Podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego.

- Z zastrzeżeniem art. 647' § 5 KC – Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał              w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

§ 15

W zakresie robót budowlanych strony ustalają dodatkowo następujące zasady:

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą.

- Wraz z fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy o jego roszczeniach wobec Wykonawcy oraz wspólne oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawcy określające sposób podziału wynagrodzenia określonego we fakturze na Wykonawcy i Podwykonawcy.

- Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania                         tj. zaciągania zobowiązań (zawierania umów).

- Zamawiający ma prawo wykonywać czynności sprawdzające w tym zakresie.

- Wykonawca jako wierzyciel wyraża nieodwołalną zgodę by Zamawiający przelał wynagrodzenie w wysokości wynikającej z w/w wspólnego oświadczenia na konto Podwykonawcy. Zamawiający zawiadamia na piśmie Wykonawcę o przelaniu należności na konto Podwykonawcy.

- W razie sporu pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą co do roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy i braku zgody co do podziału wynagrodzenia z każdej faktury, Zamawiający zobowiązany jest wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu uzyskania porozumienia (zgody) albo rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

§ 16

- Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy zawiązanej              w celu jej realizacji ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli między sobą.

- Zamawiający kieruje wszystkie pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do jednego z Wykonawców, ze skutkiem prawnym wobec drugiego.

- Wykonawcy, na piśmie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawcy są upoważnieni do ustalenia między sobą zakresu wykonanych przez nich robót, chyba że co innego wynika z odrębnych ustaleń.

- O ustaleniach dokonanych w myśl ust. 3, 4 Wykonawcy są zobowiązani powiadomić na piśmie Zamawiającego.

§ 17

Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- w razie rozwiązania firmy Wykonawcy

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa  ta trwa dłużej niż 14 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień  odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - na koszt tej strony z przyczyny której nastąpiło odstąpienie,

- Wykonawca zgłosi termin do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które  Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu remontu urządzenie zaplecza przez niego dostarczonego lub wzniesionego,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy:

-	odbierze robotę oraz zapłaci wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

-	przejmuje od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

§ 18

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 19

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy.

§ 21

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1:	specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego;

Załącznik nr 2:	przedmiary robót;

Załącznik nr 3:	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 4:	oferta wykonawcy oraz kosztorys ofertowy / zawierający szczegółowy sposób wyliczenia ceny oferty - sporządzony przez wyłonionego w przetargu  Wykonawcę + oferta

fakultatywnie:

Załącznik nr 6:	umowa na wspólne wykonanie zamówienia

Wykonawca  :                                                       Zamawiający  :